E-203B-3下管箱修复项目

发 包 说 明

- 概况：

- 工程名称：E-203B-3下管箱修复项目

- 业主（或甲方）：福建福海创石油化工有限公司

- 供应商（或乙方）：

- 地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号

- 本案供货范围：

本案供货范围为E-203B-3下管箱修复（含件6旧法兰切除，新法兰制作及焊接修复、内部整体PT检测修复），供货范围内涉及压力容器制造监检费用由承揽商承担，管箱维修制造图纸由承揽商提供，制造过程中所需原材料、无损检测、热处理等均由承揽商自行解决，产品需满足通过特种设备出厂监检并取得相关的监检证书，涉及运输费用由承揽方承担。

- 供货期限：E-203B-3下管箱修复采购项目,维修周期为不超过30天（管箱预计出厂时间为2025年6月20日，若时间有变动可适当顺延），需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，必要时须24小时加班赶工。

- 本案要求：

- 资质要求：本案涉及到压力容器的维修工作，要求承揽商具有II类压力容器检修或制造资质，施工焊工必须具备相关焊接工作资质证。

- 参选单位必须有近五年石油化工行业的3套及以上钛或钛复合板容器或换热器器制造或维修业绩(要求供货业绩≥φ2000mm)，需要有合同复印件证明。

- 施工前提供施工方案（施工方案需经具备相应资质设计单位核算、确认）、焊接工艺方案并经甲方确认合格；

- 本案涉及压力容器维修，需按规范要求办理特种设备维修监检（办理告知手续—维修监检（监检费用施工单位支付）--配合特检院出具监检报告等工作）。

- 维修要求：法兰DN2300（见附图，件号6）组合件要求整体更换，法兰材质TA1+Q345R各安装尺寸需与原设备一致，管箱的封头法兰、管口安装尺寸需与原设计一致。

- 承包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。

- 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

- 投标承包商需根据我方所提供数据表提供设备草图、生产制造资质、人员需提供特种资质证书等技术标书，待技术标书经评判合格后方具备报价资格。

- 报价要求：1.包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 2.合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因设备数据表不准确；（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。

- 报价资格：1.具备相关资质业绩； 2.技术标书评判合格者。

- 评选方式

本案的详细评审采用综合评选的方式，技术评分占比40%,报价评分占比60%:具体评审项目如下：

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术标（40分） |  |  |
| 1 | 体系认证 | 3分 | ①有效的ISO9001质量体系认证证书； ②有效的ISO14001环境保护体系认证证书； ③有效的ISO45001职业健康安全体系认证证书； 投标人同时具备上述3项证书的，得3分，否则不得分。 |
| 2 | 质保期承诺及售后服务承诺 | 3分 | 根据各投标人的质保期、售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。未提供任何售后服务承诺，本项得0分。 |
| 3 | 投标人类似项目业绩 | 10分 | 根据投标人提供钛或钛复合板容器或换热器器制造或维修业绩(要求供货业绩≥φ2000mm)，根据业绩数量、产品使用技术条件与本项目类似的程度，由评委进行评议并在0～10分之间进行评分，投标人应在投标文件中列出销售业绩表清单且写明用户的单位名称、联系人、联系电话，以方便评委随时抽查。 |
| 4 | 设备材料的质量保障 | 6分 | 在满足招标文件要求的基础上，根据投标人所选用材料的品牌、档次及质量保障承诺等方面进行分析，由评委会在0-6之间进行评审并评分。 |
| 5 | 修复方案 | 10分 | 根据投标人提出的修复方案的完整性、合理性、可靠性，由评委会在0-10之间进行评审并评分。 |
| 6 | 维修周期 | 5 | 根据投标人提供的维修周期， 20天以内得5分，每多两天扣1分，由评委会在0-5之间进行评审并评分（超30天为不合格）。 |
| 7 | 项目实施计划 | 3分 | 根据投标人提供的项目实施计划书，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排,确保按时保质地完成设备设计、制造、包装、运输、技术服务、验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施，由评委进行评议在0-3分之间评分,未提供任何说明的，本项不得分。 |
| 二 | 商务标（60分） |  |  |
| 1 | 商务报价 | 60 | 投标价格得分=(F低/Fn)*60式中： ①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。投标报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。 |

| PTA团队 经办： | 审核： | 核准： |
| --- | --- | --- |
| 设备管理部 经办： | 审核： | 核准： |