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第1章 询比公告
  福建福海创石油化工有限公司就“福海创技改技措项目-新增解吸气压缩机设计项目（项目编号：PB251120000025）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。
一、项目概况与采购内容
1、项目名称：新增解吸气压缩机设计项目
2、采购内容：执行福海创所委托的工作任务，输出成果为工程设计文件，达到预期目标。
3、采购控制价：人民币63万元（含税）。
4、工期要求：自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
二、参比人资格要求
1、参比人必须具备在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照经营范围符合采购项目要求；
2、参比人必须具备中华人民共和国建设部批准的石化、化工行业甲级设计资质或以上资质，符合本项目所在行业的资质要求；同时，参比人应满足以下业绩要求：①项目规模与复杂程度：近 5 年内作为主设计单位承接过至少 3 项大型炼油、石化或化工项目的工程设计工作；②项目类型需涵盖至少两种不同的大型石化装置，如加氢装置（精制或裂化）、制氢装置、PSA装置等，具备多种复杂石化工艺的设计能力。
4、参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；
5、参比人与采购人无诉讼纠纷；
6、 本项目不接受联合体参比；
7、本项目采用资格后审方式对参比人进行资格审查。
三、报名及报价方式
1、报名时间：自公告之日起7天，即截至2025年12月16 日(含当日）止。
2、报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱huangmq@fjpec.com.cn，报名文件包含：
① 法定代表人身份证复印件（正反面）（扫描件）；
② 营业执照（扫描件）。
③ 工程设计资质证书（复印件）。
   报名成功后，参比人可与现场技术人员进行技术交流及到现场勘察货物。如有异议需在询比前提出，参比人参加询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求等。
3. 获取采购文件：本项目采购文件请有意向参比人在http://www.fhcpec.com.cn/自行下载；不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）
五、参比文件递交要求
1. 参比文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼三楼综合采购团队，黄梅钦0596-6311073。
2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：自公告之日起10日，即截至2025年12月19日（含当日）内送达采购人指定地点。
六、发布公告的媒介：http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司）
七、本项目采用最低价法，即资格预审通过后，总价最低者作为第一中选人，以此类推。
八、参比保证金
1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额12600元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：
    开户名称：福建福海创石油化工有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行
    帐  号：4065 7481 6628
注明用途：新增新增解吸气压缩机设计服务采购项目参比保证金
参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。
注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。
2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；
3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。
   4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：
    （1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；
    （2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。
九、联系方式   
商务联系人：黄梅钦 电话：0596-6311073     邮箱：huangmq@fjpec.com.cn
技术联系人：郑小军  电话：18965863606     邮箱：xjzheng@fhcpec.com.cn
纪检监察室电话：0596-6311774  
联系地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号
邮    编：363216

                                                                  福建福海创石油化工有限公司 
                                                                          2025年12月08 日








          第二章	询比须知
    
一、参比须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：福建福海创石油化工有限公司
地址：福建省漳州市古雷港经济开发区

	2
	项目名称
	新增解吸气压缩机设计服务

	3
	采购范围
	委托资质优良和经验丰富的工程公司执行福海创所委托的工作任务，输出成果为工程设计文件，达到预期目标。详见附件《新增解吸气压缩机设计发包技术说明》

	4
	项目控制价
	人民币63万元（含税）

	5
	参比保证金
	人民币12600元

	6
	履约保证金
	

	7
	参比人资质
	详见第一章询比公告

	8
	评审方法
	最低价法

	9
	中选供应商数量
	一名

	10
	参比文件递交方式及地址
	线下递交：需按照采购文件要求，密封装订快递或亲自送达福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，联系人：黄梅钦，联系电话：0596-6311073

	11
	递交截止时间
	[bookmark: _GoBack]自公告之日起10个日历日，即截至2025年12月19日（含当日）

	12
	参比有效期
	递交截止日期后90个日历日

	13
	答疑
	1、 技术联系人:郑小军 联系方式:18965863606
2、 地点：福建省漳州市古雷港经济开发区
3、 答疑时间：递交截止日期前3天；

	14
	其他要求
	1、本项目不接受联合体参比。 
2、本次采购原则上采用一次性报价。
3、线上递交形式，若平台报价与附件参比文件不一致，以平台报价为准。
4、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。
5、参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解所造成的后果，均由参比人负责。
6、采购文件的最终解释权归采购人。



       二、定义和解释
    1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。
    2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。
    3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。
    三、采购文件组成
    1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。
    2.采购文件除上述 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。
3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。
    四、采购文件的澄清
参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比公告的联系方式以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
    五、采购文件的修改、补充
    1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式或挂网形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；以书面形式通知，参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视同通知已收到；以挂网形式通知的，文件上传公告成功，视同通知已收到。
    2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。
    3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。 
   

第三章	参比文件的编制
    一、参比文件的组成：
参比文件由商务文件和技术文件组成，分别根据要求按范本编制并加盖单位公章。
1.技术文件（需加盖公章及骑缝章）
①法定代表人授权委托书；
②营业执照；
③参比保证金回执单；
④公司资质、企业概况、业绩的证明(需提供合同及发票复印件）、其他需说明问题；
⑤交货期、付款方式等；
参比人在编制技术文件时应考虑第四章评审办法及规则中的要求。
2. 商务文件（需每页加盖公章）
 ①提供参比报价表(详见附件)
 ②承诺函
二、参比文件格式内容
参比人应按附件二格式内容要求进行编制。
三、参比报价
参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。
四、特别说明
1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

第四章	评审方法及规则
一、本项目采用最低价法评审，规则：
1.1 能够满足本项目采购文件的实质性要求，经资审合格，且商务、技术满足采购人要求的前提下，最终有效报价最低者作为第一中选候选人。 
1.2 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现中选人的参比报价或服务存在重大偏离，或参比文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，采购人有权取消中选人资格，保留依法追究的权利。采购人可以确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。
二、资格审查
由采购人组建的评审委员会将按照前述的“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人。同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。
三、评审
1.采购人将在参比文件递交截止日期后择日组织评审会，中选人的选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。
2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。
3.采购人将做开选记录。
4.采购人将根据评审结果与中选人签订合同。
四、以下情况作废选处理
1.实质性响应要求的内容未按规定由参比人签名或加盖公章的；
2.未按照采购文件要求提交参比保证金的；
3.参比人不符合采购文件规定的资格条件；
4.参比文件存在重大偏差的，不能满足完成本项目采购的相关要求，不能响应比选文件实质性要求的；
5.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。
6.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。 


第五章  合同授予
1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格、资信审查。
2.中选人确定后，采购人将通知中选人。
3.中选通知对采购人和中选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司和腾龙芳烃（漳州）有限公司作为本项目合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选人原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选人的资格，若有参比保证金的，采购人可没收参比保证金。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。
4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选人的资格。并取消中选人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。
5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、中选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。
6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授予中选通知书之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。



第六章  中选后相关履约要求
1.中选人要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选人继续履行合同的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。
2.中选人必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

第七章	其它
1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。
2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本采购文件的解释权归采购人。
[bookmark: _Toc251742852]

第8章  采购内容及要求

一、采购内容一览表
商务报价函
致：福建福海创石油化工有限公司
在充分研究贵司 新增解吸气压缩机设计服务项目采购文件的全部内容后，我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：
新增解吸气压缩机设计服务采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。
备注：1. 请注明所开具的增值税专用发票税率  必填  %.
2. 以上报价含人工费、包装费、运费、税费等所有费用。
3. 付款方式：全部验收合格后60日内支付合同款100%。
4.工期要求：自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
5.上述总价包含了参比人提供本项目约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，采购人不再承担其他费用。
参比人（加盖单位公章）： 
法定代表人（签字）：               
参比联系人及电话：
 编制时间：       年   月   日



2、 技术要求：
福海创石油化工有限公司新增解吸气压缩机设计发包技术说明
福建福海创石油化工有限公司是一家具有年产 160 万吨 PX、450 万吨 PTA 能力的大型石化企业，工厂配备有凝析油加氢装置、凝析油分离装置、减压分离装置、加氢裂化装置、芳烃联合装置、制氢&PSA装置、PTA 装置、苯酐装置、储运系统、公用工程等配套设施。
项目名称：福海创技改技措项目-新增解吸气压缩机设计
项目地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路 84 号
发 包 人：腾龙芳烃（漳州）有限公司
建设单位：腾龙芳烃（漳州）有限公司
一、项目目标
委托资质优良和经验丰富的工程公司执行福海创所委托的工作任务，输出成果为工程设计文件，达到预期目标。
二、资质和业绩要求
参比人必须具备中华人民共和国建设部批准的石化、化工行业甲级设计资质或以上资质，符合本项目所在行业的资质要求。同时，参比人应满足以下业绩要求：
项目规模与复杂程度：近 5 年内作为主设计单位承接过至少 3 项大型炼油、石化或化工项目的工程设计工作。项目类型需涵盖至少两种不同的大型石化装置，如加氢装置（精制或裂化）、制氢装置、PSA装置等，具备多种复杂石化工艺的设计能力。
三、参比相关技术资料
1、法人营业执照（原件及复印件）。
2、法定代表人授权书。
3、工程设计资质证书（原件/复印件）。
4、项目业绩。
四、工作范围
项目预估总投资2535.00万元，具体如下：
	序号
	项目名称
	项目预估总投资（万元）
	主要工作内容
	前期已有设计输入

	1
	新增解吸气压缩机
	2535.00
	在制氢装置南侧新增两台25000Nm³/h解吸气螺杆压缩机（一用一备），与现有解吸气压缩机并联，将26单元和27单元混合解吸气增压后外送至燃料气管网或干气分离装置。
其中包含压缩机厂棚及基础、压缩机进出口管道衔接、DCS和SIS系统扩容等电气/仪表配套工程设计。
	项目建议书


五、工作要求及深度
1、 设计应严格遵照国家、地方及行业有关强制性规定、规范、标准等，对上述所采用的这些规定如发现表述不一致的，按技术要求高(严)者执行:如发现有意思冲突的，首先执行国家、地方有关法规、强制性标准要求:其他提请招标人解决。
2、 详细设计，其内容和深度需满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）的要求。
3、 详细工程设计文件深度除满足有关规范要求，还能作为招标人 P+C 承包合同招标和确定执行阶段承包策略的基础文件。详细工程设计需进行 HAZOP/SIL 审查(如适用)。详细工程设计文件满足招标人工程进度要求。详细工程设计文件满足招标人准证办理及政府部门许可的要求(如适用)。详细工程设计文件满足专利技术工程要求(如适用)。
4、 对设备采购的技术支持在详细设计期间，招标人如需要进行长周期设备或次长周期设备(如有)及其它设备采购。需要包括但不限于:提供必要设备请购文件。
5、 竣工图纸，竣工图纸的编制要求应符合《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503)和业主的规定。编制竣工图纸时，对不符图纸技术要求及与现场施工不一致的情况，有义务反馈并要求施工单位整改，整改后再完成竣工图纸的编制。
6、 遵循福海创 PX 工厂的工程设计统一规定。满足福海创工厂 QHSE 制度要求。
7、 设计界面以能与既有装置、系统衔接为止。
六、工期要求
工期要求如下：
自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
上述工期均为日历日。
七、项目成果
1、知识产权归建设单位所有。
2、交付地点：建设单位所在地。
3、成品数量：
详细设计文件8套（需盖章）；
施工图4套；
设计文件成品光盘应包含附件、附图、附表；包括上述设计文件对应的可编辑电子版（CAD、word、excel 等格式）和不可编辑电子版；光盘一式 2 份；印章齐全。
4、上述工作任务输出的成品之外，如果项目由于履行法律法规义务，需报政府、第三方机构审查的资料，设计单位有义务根据报审需要另外提供，包含在发包范围内，包括可编辑、不可编辑版的纸质文件、光盘文件，数量和次数以满足审查为准。
八、本项目验收标准：满足国家及行业相关标准、规范。无相关标准、规范可执行的，以业主的要求为准。
九、本项目验收办法：发包人或建设单位验收确认。
十、保密义务
1、发包人（招标人、委托人）资料
由发包人提供给参比人的样品、文件、资料和数据，参比人应当承担保密义务，未经发包人同意，参比人不得以任何形式向第三方透露。上述第三方不包括对该项目进行审查的政府机构和人员，但须征得发包人同意。一经完成合同中规定的工作，参比人应返还所有发包人提供的资料。
2、参比人（被委托人）资料
对于参比人提交的资料与报告，发包人承诺将严格保密，仅限于执行本项目需要而向第三人提供或披露；未经参比方书面同意，发包人不得将参比人提交的资料和报告提供给建设其他项目的第三方使用。









第9章  合同主要条款

合同范本详见附件一

《新增解吸气压缩机设计服务合同》


















第10章 询比文件格式

福建福海创石油化工有限公司


新增解吸气压缩机设计服务项目发包

询比文件









参选人： （打印时请取消下划线）有限公司
 2025年  月  日






参选文件编写说明
（本页无须打印）
1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。
2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。
3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件（盖章扫描后PDF版本）电子拷贝U盘一份（随商务参选文件包装）。
4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。
5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则因不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。
6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：
比选项目：                                      
比选人名称：                                    
本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件
参选人名称：                      （公章）
参选人地址、邮编：                         
封装文件内容：                             
参选人联系人及联系电话：                   







7、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。
8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。
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参选书
致：福建福海创石油化工有限公司
 根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。
（1）参选文件
（2）法定代表人授权委托书
（3）参选报价单
 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：
     1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。
     2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。
     3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。


被授权代表姓名：
职          务：
联系电话及邮箱：
被授权代表签字：

                                     参  选  人：（单位名称）
       法定代表人：






法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司 新增解吸气压缩机设计服务 公开询比，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。
本授权书于2025 年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。
特此声明。

    法人代表（签字）：

    被授权代表签字：





               单位名称：（公章）







法定代表人身份证复印件


被授权代表人身份证复印件

企业概况
（如内容超过一页，可附页）


营业执照和开户许可证复印件

相关资质要求证明材料

其他相关资料（如有）


承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对贵司  新增解吸气压缩机设计服务 询比文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：
1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。
2、我公司将严格按照比选文件、参选文件及合同的要求履行自身义务。




                    参选人：单位名称（盖单位公章）
年  月  日















商务报价函
致：福建福海创石油化工有限公司
在充分研究贵司 新增解吸气压缩机设计服务项目采购文件的全部内容后，我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：
新增解吸气压缩机设计服务采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。
备注：1. 请注明所开具的增值税专用发票税率  必填  %.
2. 以上报价含人工费、包装费、运费、税费等所有费用。
3. 付款方式：全部验收合格后60日内支付合同款100%。
4.工期要求：自合同签订之日起，订货文件与施工图设计的总工期为 100 天，该工期已包含图纸 2 次审查、反馈及修改时间。其中，设备询价文件需在开标结果公示起 4 周内提交；需设备返资的施工图，应在收到设备返资后 50 天内提交。
5.上述总价包含了参比人提供本项目约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，采购人不再承担其他费用。
参比人（加盖单位公章）： 
法定代表人（签字）：               
参比联系人及电话：
 编制时间：       年   月   日


