福建福海创石油化工有限公司

2026-2027年度储运储罐（池）清理、清洗

服务年约  项目

非招询比文件

（文件编号： PB251202000037 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二五年十二月

目	录

第一章	询比公告 第二章	询比须知

第三章	参选文件的编制 第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求 第七章	其它

第八章   技术方案

附件一：合同条款

附件二：参选文件格式

附件1：参选单位企业概况

附件2：参选书

附件3：法定代表人授权委托书

附件4：承诺函

附件5：报价单

第一章	询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“2026-2027年度储运储罐（池）清理清洗服务年约项目（项目编号：PB251202000037）”进行国内公开询比，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1. 项目名称： 2026-2027年度储运储罐（池）清理清洗服务年约

2. 询比项目简要说明：储运装置中储罐在运行期间存在浮盘密封损坏、浮盘检尺口盖无法打开、罐顶劳动保护及上罐踏步腐蚀严重、罐内杂物较多等问题，对安全生产、物料质量、计量及能耗等有影响。为保证正常生产，具体清罐安排需结合生产计划能腾出罐容的条件下实施。长约期限2年。

二、参比人资格要求：

1. 参比人必须具备独立法人资格，营业执照年检合格且有能力提供本询比项目所需的服务。

2. 具有大型拱顶储罐、内浮顶储罐、外浮顶储罐、醋酸罐、烧碱罐的清洗经验，自本非招询比项目发布询比公告之日的前五年内（不含发布询比公告之日），参比人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）应至少具有一项储罐清洗业绩。

3. 与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加询比。

4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询比。

5. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

6. 与采购人无诉讼纠纷；

7. 本项目不接受联合体参选。

三、报名要求及询比文件获取

1. 报名时间：公告发起之日至2026年1月5日

2. 报名方式：邮件报名（须同时提交盖公章的法定代表人授权书及营业执照扫描件，见文本格式），邮件发至：hzji@fhcpec.com.cn。未报名的参比人不能参加本项目询比。

3.凡有意参加采购者，请在 http://nhygcg.fjshgx.com/ （福建能化阳光采购平台）上免费注册，并下载询比文件（福建能源石化集团阳光采购平台或福建福海创石油化工有限公司官网均可），不收取文件下载费用。

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

2. 递交截止时间：报名截止时间延后2日

五、联系方式

商务联系人：纪先生  电话：0596-6311823  邮箱：hzji@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

六、注意事项

1．响应人须登录 “ 福建能化阳光采购平台”（http://nhygcg.fjshgx.com/） ，免费注册成为会员后，方可参与采购。

第二章	询比须知

一、参比须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：福建福海创石油化工有限公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | 2026-2027年度储运储罐（池）清理、清洗服务年约 |
| 3 | 采购范围 | 储运团队24台储罐（池）清理、清洗 |
| 4 | 项目控制价 | 230万元（含税） |
| 5 | 采购方式 | 非招、询比采购 |
| 6 | 参比保证金 | 人民币40000.00元 |
| 7 | 履约保证金 | 合同签订生效后，中选人的参选保证金自动转为履约保证金 |
| 8 | 参比人资质 | 详见第一章询比公告 |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 10 | 中选供应商数量 | 一名 |
| 11 | 参比文件递交方式 | 线下递交：需按照采购文件要求的格式编制、盖章（1正2副）并扫描为电子版，在递交参比文件截止时间之前邮寄形式递交。 |
| 12 | 递交截止 时间及地址 | 时间：2026年1月7日13：30 地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号 |
| 13 | 参比有效期 | 递交截止日期后90个日历日 |
| 14 | 其他要求 | 1、本项目不接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。 3、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。 4、参比人对采购人提供的询比采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。 5、询比采购文件的最终解释权归采购人。 |

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取询比文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参选文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件二。

4. “服务”系指询比文件规定参比人为完成全部合同义务须承担的所有工作及其他类似的义务。

三、询比文件组成

1.询比文件包括下列内容：

询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.询比文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是询比文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照询比文件要求提交

全部资料，或者没有对询比文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、询比文件的澄清

参比人获取询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询比文件 3 日内向采购人提出。参比人若对询比文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为询比文件的组成部分，具有约束作用。

五、询比文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改询比文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视询比通知已收到。

2.为使参比人在准备参选文件时有合理的时间考虑询比文件的修改，采购人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得询比文件的每一参比人。

3.询比文件的修改书将构成询比文件的一部分，对参比人具有约束作用。

4.采购人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为询比文件不可分割的部分。

六、参比人资格

1. 参比人必须具备独立法人资格，营业执照年检合格且有能力提供本询比项目所需的服务。

2. 具有大型拱顶储罐、内浮顶储罐、外浮顶储罐、醋酸罐、烧碱罐的清洗经验，自本非招询比项目发布询比公告之日的前五年内（不含发布询比公告之日），参比人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）应至少具有一项储罐清洗业绩。

3. 与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加询比。

4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询比。

5. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

6. 与采购人无诉讼纠纷；

7. 本项目不接受联合体参选。

七、参选保证金

1、参选保证金的金额为：人民币肆万元整（40000.00元）；

2、参选保证金提交的时间：应在参选文件递交截止时间之前汇达指定账户；

3、参选保证金提交的方式：应从参比人基本账户以电汇或银行转账方式提交（以款项到达时间为准），并应在电汇或银行转账单上注明为本项目的参选保证金；

4、参选保证金指定账户：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐   号：406574816628

注明用途：储罐清洗年约参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。

5.对于未能按要求提交保证金的参选文件，询比单位可以视为不符合上面询比要求而予以拒绝；

6. 本项目询比结束后，未中选的参比人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后退回至参比人基本账户（无息），最迟不超过规定的询比有效期满后的20天；

7.中选者的参选保证金（无息），将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金；

8.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

（1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

（3）以他人名义参选或以其他方式弄虚作假，骗取中选的。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：见询比公告

2.递交参选文件的地点为：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

商务联系人：纪捍政     电话：0596-6311823

技术联系人：陈灿峰     电话：15260065964

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参比人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，采购人不予受理。参比人所提交的询比文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到询比文件后，如有疑问要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

7、递交的参选文件中须包含参选保证金汇款底单（加盖单位公章的复印件）

九、异议

中选人确定后，采购人不对未中选人就询比过程以及未能中选的原因做出任何解释。

潜在参比人或参比人及其他利害关系人对询比文件或询比结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向采购人提出。对询比文件有异议的，应当在参选截止时间5日前提出；对询比结果有异议的，应在本询比项目中标候选人公示期间提出。异议的内容应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对询比结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本询比活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本询比项目有利害关系的证明材料。

有下列情形之一的异议，不予受理：

（1）对询比结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未签署异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

十、最高控制价及参比报价要求

1、本项目最高限价为人民币2300000.00元（含税价）。参比人所填报的参选总价高于本项目最高限价的，其参选将被评标委员会予以否决。

2、本项目采取暂定总价，固定综合单价，据实结算的方式执行。报价时应将风险包干费计入综合单价，同时包含税金、厂内外运输、安装、加班费等一切费用。

3、合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（2）按合同工期完工所采取的赶工措施。

参比人应以完成本询比文件“储运团队储罐清洗总体要求”所述的所有内容所涉及的全部费用进行报价。中标后，参选报价不予调整。参比人在填报参选报价单时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素所产生费用的增加。询比文件中要求列入参选的费用，漏（缺）报的视同已含在参选总价中（具体见附件报价表中的说明）。

备注：如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整合同价款。

第三章	参选文件的编制

参比人应严格按照询比文件的要求和格式编制参选文件。参比人可以根据需要增加说明或描述性文字。参比人必须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的资格证明文件，作为参选文件的一部分。若未提供询比文件所要求的证明文件，可能导致废标的结果。

- 参选文件的组成：（包括但不限于）

1）参选书及附录；

2）参选承诺书；

3）法定代表人资格证明书；

4）授权委托书；

5）企业简况；

6）参选单位完成的与本项目相似业绩情况的说明，弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格；

7）差异表；

8）按本须知规定提供的其它资料；

9）按规定的格式提供项目经理及拟在现场或不在现场的管理和主要人员情况。（进入现场时资格证提交询比人验证备案，不能满足上述资格要求的，一律不予办理入厂许可证）；

10）技术方案（满足“技术要求”中的内容）

以上各项内容装订密封并加盖公章（一正两副）。即参选文件正本及副本密封在一个信封，并标明询比编号、参选名称及正本或副本。信封上注明“于  年  月  日  时之前（指参选规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

注：需提供参选文件及报价表电子版一份（盖章PDF版），报价表须独立盖章密封

二、参选书格式内容

参比人应仔细阅读询比文件的所有内容，按照询比文件的要求提交参选文件。参选文件应对询比文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其参选将被拒绝。参比人应按附件二格式内容要求进行参选文件的编制，完整提供询比文件附件二所规定的全部资格证明文件并按规定盖章和签署。

备注：参比人应向采购人提供内容一致的 3套 参选文件。

三、参选报价

参比人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人承担所有与准备和参加询比有关的费用。无论询比过程中的作法和结果如何，询比机构和采购人均无义务和责任承担这些费用，参比人应自行承担所有与参加参选有关的全部费用。

2.参比人收到询比文件后，如有疑问需澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。自行踏勘现场，风险自负，费用自理。询比人不组织踏勘现场，不举行选前答疑会。

3.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

4. 本询比文件（含资格、商务和技术要求等材料）规定的各相关条款要求，如果参比人在参选文件中没有以书面方式对询比文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为参比人能够完全理解并满足本询比文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参比人都应在参选文件中的“技术或商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，参比人中标后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按参比人虚假承诺骗取中标处理，采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

5.参比人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。采购人有权在评标过程中或签订合同之前对参比人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参比人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现参比人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，将取消其中标资格。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，采购人将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

6. 参选文件对询比文件未提出异议的条款，均被视为参比人已接受和同意。参选文件与询比文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

7. 参选报价

7.1 参比人应在参选文件所附的参选报价表上写明参选系统的分项价格和参选总价。

7.2 参选报价将按照参选文件第4章“评选规则”的规定进行。

7.3 除非另有规定或许可，国内参比人应用人民币报价。

7.4 参比人对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

7.5 若参比人的报价明显低于其他参选报价，使得其参选报价可能低于其个别成本的，参比人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。参比人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该参比人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 参比人必须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的资格证明文件，作为参选文件的一部分。

a.参选人应在参选文件中附上服务业绩的合同文件复印件。

b. 所报“业绩”时间以合同签订的日期为准。

c. 参选人应在业绩证明文件中针对项目特征作出明显标记，以便评委进行评审。参选人与其拟派的项目经理的“类似项目业绩”可为同一项目，也可为不同项目。

d. 参选人应对申报业绩的真实性和准确性负责。在询比过程中，询比人有权对参选人申报的项目业绩进行核实和澄清，若参选人所申报资料内容有失实情况，则该参选人即被取消参选或中选资格。

9.参选文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在参选文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

10. 参选文件正本应按要求由经正式授权的参比人代表签字并加盖参比人公章。副本可以用复印件。

第四章	评选规则

一、评选

1.采购人将在参选文件截止日期后组织询比会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评选小组负责。

2.在开选时有启封和没公章的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4. 采购人将根据评选结果与中选人签订合同。

二、规则：

1．评标前准备工作

评标小组成员在评标前应当认真审阅询比文件，至少应了解和熟悉本询比项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标小组成员的权利、义务和评标纪律。

2．本项目评标采用综合评分方式，评标小组将对通过资格及实质响应性审查的各合格参比人，根据综合评分方法进行评议和评分，最低报价不作为中选的保证，综合得分最高者中选。

3.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

4.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，询比单位发现参比人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定后续排名的中选候选人，或重新进行询比。

三、资格审查：

由采购人依法组建的评选小组将按照第二章询比须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合询比文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选小组予以否决。

四、评选办法：

评选小组将对通过资格审查合格的各参比人，采用综合评分法，综合评分最高者作为第一候选人。

评标小组按照先技术，后商务报价的顺序进行评议并评分，权重比为4:6。

4.1 评分办法

4.1.1 评分采用百分制，各专项所占分值见下表：

PT：商务报价评分           满分70分

PB：技术部分评分           满分30分

注: ①PT和PB部分的最终得分为各个评标委员评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。

②评标委员评分取小数点后1位数。

综合得分：P＝PT＋PB

4.1.2 评分标准见下表：

| 序号 | 评分项目 | 分数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 30 | 30% |
| 2 | 商务部分 | 70 | 70% |

4.1.3评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分细则说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业资信业绩 | 10 |  |
| 1 | 企业实力 | 3 | 清洗公司成立并成功运营3年以上得1分，成立并成功运营6年以上得2分，具有机械清洗A级或化学清洗A级以上的得1分； |
| 2 | 企业近三年业绩 | 6 | 近三年内（2022年-2025年）参比人有同类清洗工程业绩（清洗2万m³的原油外浮顶储罐不少于3台；清洗5万m³的内浮顶储罐不少于3台；清洗2万m³的重质油拱顶储罐不少于3台；提供清洗施工合同复印件）的，每一项得1分（合同原件备查）。最多得6分。 |
| 3 | 企业基本状况 | 1 | 企业财务资金状况、资金保障能力良好。 |
| 二 | 施工组织设计 | 20 |  |
| 1 | 项目经理 | 3 | 项目经理需持有相应的注册建造师资格证书，一级的2分，二级得1分，无相关资格证书此项得0分。 项目经理近五年内（2021年-2025年）担任过1项以上类似工程施工项目负责人得1分，需提供业绩证明材料。 |
| 2 | 现场组织机构设置 | 3 | 项目部的组织形式合理，管理班子配备齐全（项目经理、专职安全员、现场施工负责人、清洗负责人及专职电工），项目主要管理人员均有参与同类项目的业绩和经验、人员有明确的分工，得3分，基本满足该参选项目的得2分，配备不全、无明确分工或主要管理人员无类似项目施工管理经验的各扣1分。 |
| 3 | 劳动力使用计划 | 3 | 现场劳动力计划安排合理，得2-3分，一般得1份，不合理得0分。 |
| 4 | 施工技术方案 | 5 | 强调和所参选项目的针对性、可实施性：施工方案科学、合理、内容完整，施工重点、难点和特殊部位处理分析全面、措施安全合理且确实是针对本项目所编的，得5分；较好的得2~3分，差的得0~1分，缺乏对本项目的针对性的不得分 |
| 5 | QHSE管理 | 3 | 基于本项目特点建立了HSE管理体系，体系中设置数量合适的专职、持 C证安全检查员得2分（附C证复印件），不安全因素辨识完整、准确、清楚，各岗位安全管理职责明确、相关安全措施到位再得1分；没有或相关不合理不得分 |
| 6 | 施工机具 | 3 | 施工机具、设备清单完全能满足施工需要，得2-3分，一般得1分，不达标的得0分。 |
| 三 | 商务报价 | 70 | 评委将以参选总报价（含税）计算入选参比人报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数，计算方法如下： F低 PF＝ ----- ×70 Fn 式中： F1、…… Fn 为各合格参比人的报价评比价； F低 …… 合格参比人中最低的报价评比价。 |

五、以下情况作废选处理：

1.对询比文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

第五章	合同授予

1.采购人将把合同授予中选人，在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人，并将中选结果公示在福建能源化工集团阳光采购平台上。

3.采购人将以书面形式通知中选人，确认其参选文件被接受。中选通知对采购人和参比人具有法律效力。中选单位需在采购人通知中选后30 个工作日内与采购人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.询比文件与合同附件作为签订合同的条款，询比文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：询比机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

7．中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应予以赔偿。

8. 本合同将授予其参选文件在实质上响应询比文件要求和按本询比文件规定所确定的中选人。采购人在授予合同之前有权对参比人递交的参选文件资料进行核实，参比人应对参选文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中选，其中选无效。参比人给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

9. 福建福海创石油化工有限公司的权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为合同执行主体，将于中选通知书发出之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。

第六章	中选后相关履约要求

1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行储运储罐（池）清洗、检修服务年约合同（详见附件一）、《承诺函》（详见附件二）的规定。

3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1. 参比人提交的文件将给予保密，参比人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一：

2026-2027年度储运储罐（池）清洗及检修服务项目年约合同

合同编号：

签订日期：    年    月    日

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同中承包范围内的工程事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

- 工程名称：储运储罐清洗及检修服务

- 工程地点：福建省漳州古雷开发区

- 工程范围：详见“附件2：储运装置储罐清洗总体要求”。

- 合同价款

本合同乙方采用承包项目范围内包工、包质量、包工期、包安全文明施工、包维修风险和包运输的承包方式。采用固定单价，据实结算方式执行。

- 工程款结算方式及期限

1、合同价款

1.1 本合同价款按以下方式执行：

1.1.1合同暂定总价为：    万元（含税价，税率为   %）；

1.1.2合同价款（竣工结算价）：指乙方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。中标后，除甲方要求变更以及采购询比文件另有规定外，乙方在维修准备及维修直至验收合格所发生的一切费用均由乙方承担；

1.1.3 合同价款最终以甲方审定的工程结算为准。甲方对乙方的维修结算，按审核后（扣除甲供材料、设备）的结算额作为实际维修造价，不做任何优惠。

1.2 乙方开具    %增值税专用发票，包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险、安全费用、利润、食宿费、加班费、饮用水、办公费、运输费、耗材费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用，同时还包含了相关的配合政府部门的政策收费所需的全部费用（如果有）。除非双方另有书面约定，甲方不再承担其他费用。

2、付款方式

2.1 工程款按季度结算支付：由乙方开具增值税发票（为    %增值税专用发票），按甲方结算程序办理，并支付至当季度结算金额的90%。清理清洗工作量必须经甲方确认方可结算。

质量保证金：质量保证金为本项目合同结算价款的10%；保修金不计利息。质保期12个月或交付之日起18个月（执行两者先到时间）， 乙方向甲方申请到期应返还乙方的质量保证金，甲方会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将应返还的质量保证金无息返还乙方。 乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留全部质量保证金，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

2.2参选保证金将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金；

2.3 所有支付的款项均以人民币支付, 付款方式为电汇或银行转账。乙方应在甲方付款期限届满 15 日前提供相应的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

户名：

开户行：

账号：

- 施工要求

- 施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。

- 乙方应遵守国家劳动法和地方政府有关用工规定，负责己方人员的安全和劳动保险，保证安全生产，乙方人员工作中的工伤事故，由乙方依据国家及地方政府的相关工伤保险条例处理，甲方不承担法律上的责任。

- 乙方必须保证施工质量及时间要求，经施工后如有质量问题应于24小时内应甲方要求到达甲方工程地点进行维修，确保生产的顺利进行。

- 乙方在施工中不得损坏相关设备，如果损坏甲方设备应该负责修复或承担修复费用；造成甲方生产及其它损失的应对全部损失承担赔偿责任。

- 乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反公司规章制度的行为进行处罚。

- 工期要求：

- 合同有效期：合同签订之日起24个月，每批次接甲方通知后7 天入场；

- 施工的期限应当按照每批次会议纪要约定履行。一方要求提前或延期交付，应当提前与对方协商并签订补充协议，对提前或延期交付的工作成果按补充协议执行，补充协议没有约定或约定不明的仍以原合同为准。因为不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

- 施工的质量要求

工程质量应当达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

- 原材料的提供办法及规格、数量、质量

- 乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的原材料施工影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、重做、减少价款，有关费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 乙方使用的材料必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场施工。

- 技术资料、图纸提供办法

- 甲方应当提供技术资料、图纸等文件资料。

- 乙方在依照甲方要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理的，应当立即通知甲方；甲方应当在收到通知起3日内回复，提出修改意见。乙方在约定的时间内未得到答复的，有权停止工作。

- 乙方对于承揽的工作，应当严格保密，未经甲方事先书面同意，不得泄露给任何第三人，也不得留存任何技术资料及其复制品。

- 验收标准和方法

- 符合现行国家或行业标准并符合甲方使用目的，达到运行标准，以合同明确规定的图纸、质量要求作为验收依据。

- 乙方在自检合格后向甲方提交书面验收要求，甲方应在15日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必须的技术资料和有关质量证明。逾期未经验收而提前进入使用者，视作通过验收。

- 隐蔽工程必须经甲方检查验收合格后签章。

4、甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。

- 保修期及保修责任

- 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任及维修保养责任。

- 本工程保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，除甲方使用、保管不当等原因外，乙方应在甲方指定期限内修复，其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在约定时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担,且质保期待修复合格后相应顺延。

- 双方确定，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

联系具体项目进度并实施

4、乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以邮寄、邮件或公告方式送达。以邮寄送达的，甲方按本合同所载地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。

5、在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本计费。

- 乙方的违约责任

- 未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责修理，如果修理后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任。

- 完成工作的数量少于合同约定，乙方应归档照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任。

- 在工程现场，乙方进场设备保管责任由乙方承担。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当由乙方承担赔偿责任。

- 逾期交付项目（包括因返修、更换、补交等造成的逾期），应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同预估总额的0.1％偿付违约金。逾期超过10日，甲方有权要求乙方按第十一条第7款承担责任。

- 擅自调换经甲方验收合格的原材料或零部件，乙方按照甲方要求重做并补偿甲方因此造成的损失、超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

- 乙方逾期提交必须的技术资料和有关质量证明，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同预估总金额的0.1%偿付违约金，逾期超过5日，甲方有权要求乙方按第十一条第7款承担责任。

- 乙方不履行合同约定的义务或履行义务不符合合同约定的，经甲方通知后仍不履行或采取补救措施的，甲方有权要求乙方支付合同预估总价10％的违约金，并有权解除合同，由此给甲方造成的各种损失由乙方承担。

- 甲方的违约责任

- 甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付服务费的，应以未付款项为基数，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付利息。（最多不超过合同暂定总额的5%）

- 无故拒绝验收工程，应当赔偿乙方因此造成的损失。

- 廉洁条款

严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

- 合同的解除

- 乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同：

- 乙方逾约定开工日期3天，或逾期完工超过5天，或甲方认为不能依限完工时。

- 乙方违反合同约定义务或发生变故不能履行合同时。

- 乙方之施工材料严重不符约定标准，经两次纠正后仍达不到标准时。

- 乙方无正当理由，自停工达48小时以上时。

- 因上述原因导致合同解除时，乙方应按合同预估总价的10%向甲方支付违约金，并承担甲方由此造成的一切损失。

- 解除合同时，乙方应缴还甲方提供的一切资料，如经甲方要求，乙方应继续承担保密义务。

- 争议解决

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成的，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 附则

- 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

- 本合同经双方加盖公章后生效。

- 本合同项下的任何权利义务，未经一方书面同意，任何一方均不得转让。

- 合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力。

合同附件：

附件1：储运装置储罐清洗总体要求

附件2：价格清单

附件3：安全环保协议书

以下为签署栏，无正文）

甲方：                                    乙方：

腾龙芳烃（漳州）有限公司          
地  址：福建省漳州市古雷港经济开发区         地  址：

腾龙路84号

开户行：兴业银行漳州古雷支行                 开户行：

帐  号： 162070100100021071                  帐  号：

税  号： 91350600717866709A                  税  号：

电  话：  0596-6311083                       电  话：

附件1：

储运团队储罐清洗总体要求

2025年11月12日

福海创生产管理部储运团队共设有储罐96台，为保证储罐储存物料质量要求（部分储罐需更改储存介质）及储罐检修要求，针对清罐工作提出了具体的要求，特编此总体要求。

- 编制依据

  - 《成品油罐清洗安全技术规程》Q/SH0519-2013；

  - 《安全、环境与健康（QHSE）管理体系》Q/SHS 0001.1——2001

  - 《福海创石油化工有限公司QHSE管理制度》

- 适用范围

本要求适用于福海创生产管理部储运团队储罐清洗。

- 清罐目的

  - 对储罐底积存的杂质及残油进行清理、清洗，使储罐达到进入受限空间及动火作业的条件，单罐清洗时间参照本要求第14条表格要求，由于生产销售带来清罐起始时间的不确定性，故承包商接到储运团队任务通知后，必须立即按照通知要求在三天内组织现场所需班组人员、工机具进厂作业。

  - 对储罐内部整体彻底进行清洗，包括切不限于罐底板、浮盘、罐内壁，使储罐达到更改储存介质的要求，造成储存介质质量不合格，承包商需无条件返工清洗直至达到改储质量要求。

  - 对储罐的相关设施进行检查及修复以保证储罐后期的运行安全。

- 清罐公司的资质

略

- 清罐公司的技术要求

  - 工作范围和工作内容

应确认其报价所包含的工作范围和服务范围中没有包括的工作内容。如果有任何与技术文件不一致处，须另外提供说明详细描述。

  - 技术说明（包含本工程难点分析及拟采取的相应措施）

    - 清罐公司应仔细研究我司的设计文件和技术要求，并明确表示充分理解并接受这些设计文件和要求。对我司的设计文件和其它技术要求的任何补充、修改或完善需详细描述，须另外提供说明详细描述。

    - 清罐公司需认真分析本工程施工难点和重点，并结合自身以往的施工经验提出拟采取的相应措施。

    - 清罐公司计划在本项目设置的项目管理机构，提供项目经理资质证明书、简历及其近几年的主要工作业绩，主要管理人员、工程技术人员安排情况及其简历、近几年主要工作业绩。

    - 清罐公司应根据本工程的特点，认真设置本项目的项目管理机构，并编制本项目的组织机构图，该图能清晰的反映该项目的组织机构，各部门间的上下级报告和交流关系，作相应的说明。

  - 清罐公司应选派符合资质要求的人员担任本项目的主要项目管理人员，这些人员包括：质量负责人、QHSE负责人、技术负责人、文档资料管理员；在参选文件中应将这些主要的项目管理人员的资质证明书、简历及其近几年的主要工作业绩作为参选文件的组成部分。

  - 项目执行

    - 施工组织设计及检测技术方案；

    - 质量保证；

清罐公司应提供：

- 质量管理体系认证证书及近三年的监督/复评审核报告（复印件）

- 质量方针和质量目标

- 质量保证组织机构和职责

- 质量手册和程序文件

- 过去的项目质量管理执行记录清单

质量管理体系：

- 本项目的质量计划

- 在本项目中如何使用其质量管理体系。

- 任何质量管理覆盖所有有关应用方面。

- 在施工阶段对相关过程或作业的质量控制方法。

    - QHSE管理

清罐公司应说明：

QHSE方针和目标

QHSE机构、职责及资源配置

危害识别和风险评估及其控制方法

过去三年的QHSE业绩（包括过去三年中发生的工伤人数、经济损失在一万元以上的QHSE事故次数、相关QHSE法律法规符合状况）

个人防护用品使用计划

QHSE培训计划

QHSE规章制度和操作规程

QHSE检查监督程序

事故事件报告、调查和处理管理规定

近三年QHSE管理体系认证证书及近两年的复评审核报告（如果有）

    - 与计划相适应的劳动力及主要检测机具配备

清罐公司应提供：

本项目的劳动力安排计划表

本项目拟投入的主要检测机具设备表

  - 施工进度计划安排

清罐公司应按照我司的工期要求和所提供的工程建设进度计划及主要里程碑控制的要求，编制施工进度计划，并指出进度计划中的关键路线，同时要分析延误的风险，以及风险出现后的预案。

  - 施工分包

本工程不允许分包、转包。

  - 法人代表证书或法人代表委托授权书

清罐公司应提供法人代表证书或法人代表委托授权书。

  - 一致性声明

清罐公司应在商务标书中附上一份一致性声明，明确其报价与采购文件的一致性。

  - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、企业代码证、质量体系认证证书、QHSE体系认证证书等。

清罐公司应提供上述文件的复印件或电子扫描件。

  - 三年内清罐公司所完成的类似工程项目和业主（用户）的评价意见。

清罐公司应提供上述文件的复印件或电子扫描件。

  - 近期清罐公司正在施工的工程项目及管理、施工人员计划安排。

  - 清罐公司应说明在近期已承担或拟承担施工任务的工程项目名称和所在地，并列出拟安排的主要施工管理和技术人员名单，以说明承担本项目的主要项目管理人员的工作安排不与未来项目相冲突，以确保本项目的人力资源符合我司的相关要求。

  - 清罐公司需要说明的其它问题

  - 清罐公司应充分满足技术文件的要求，但是，如果清罐公司有可优化进度和费用的备选方案和其它建议，清罐公司可在其技术标书中予以详细描述。

  - 各种承诺（如进度保证、人员到位率、质量控制、职业操守、保密等）。

- 交付清罐的条件

  - 各储罐剩余残料以清罐前储运计量专业出具的数据为准；

  - 各储罐已采用盲板与外界进行安全隔离；

  - 储罐上、下人孔已打开。

- 公用工程的提供

  - 有动力电源供应；

  - 有惰性气体供应；

  - 有供给清洗用的水源。

- 罐底残料及清罐含油污水的去向

  - 罐底液体余料由甲方指定转输位置以及转输要求，乙方按要求进行管道转输，乙方负责自己设备设施的管控，甲方负责接入系统（属生产设备系列）阀门的开关，乙方不得随意动作。并且双方做好信息沟通。无法进行管道进行转输的，需用油罐车等运输设施的，由乙方协调负责，甲方负责指定装卸车位置。

  - 清罐产生的废渣等危废处置：乙方按照甲方包装和处置时限要求，及时转运至厂内指定位置。同时，乙方必须保证清罐过程废渣的存放安全防护措施。

  - 清罐产生的含油污水通过罐区含油污水系统管网送至含油污水处理系统进行处理。

- 作业前的准备工作

  - 清罐应根据作业现场的不同情况,制定具体的切实可行的清罐方案和安全措施，由清罐公司提供。

  - 清罐的方案及安全措施，经讨论并由各职能部门会签后，报分管领导批准后执行。

  - 清罐指挥人员（清罐公司1人，储运团队1人），在清罐作业期间必须亲临现场，及时解决和处理所发现的问题。

  - 清罐作业之前，应根据分工情况对有关人员进行安全和有关操作技术的岗前教育，并经考核合格后方准上岗。

  - 安全（监护）员应加强现场的安全巡回检查，并有权制止违章指挥和违章作业并及时报告上级领导。

  - 清罐公司班（组）负责人和安全（监护）员应做好交接班的现场安全检查、清点人员及其工具器材等工作。

  - 作业场所应确定安全距离，设置安全界标或栅栏，并应有专人负责对所设置的安全界标或栅栏进行监护。

  - 作业前充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。

  - 储罐清罐作业前，要完成储罐安全附件、仪表保护工作。

  - 清罐公司应进行作业危害识别；

  - 对操作人员进行现场技术交底，上岗培训；

  - 应急物资准备齐全，工器具的准备。

- 清洗设备安装要求

  - 清洗回收设备、油水分离设备的设置，与清洗罐连接应合理布置工艺管线。

  - 先从清洗回收设备、过滤器、油水分离设备、惰性气体、加热供给系统等难以移动的设备接口进行安装，继之按主管线、辅管线的顺序连接。

  - 清洗罐及附属管线应安装临时阀门，阀门后应安装金属波纹管。

  - 连接管线前应先清除管内异物，不得影响转输物料质量要求。

  - 管线应安装在管托上，避免直接接触地面或错位，管托的间距宜为6m。

  - 回收油管线末端应安装止回阀。

  - 设备主管线连接处应标识介质流动方向。

  - 输送高粘度油品时，管线应包裹保温材料。

  - 罐上拆装作业时应使用防爆工具。

  - 设置清洗机的台数应以每台清洗机的有效作业半径20m为基准计算，设置的起点宜从距罐壁8m-10m位置上的支柱口开始依次向内确定安装位置，保证各个清洗机的有效清洗范围相互重叠。严格采用支柱安装清洗机，杜绝采用浮盘开孔等存在安全隐患的方式安装清洗机。

  - 浮顶支柱口、人孔等均可安装清洗机，在安装位置以标记。

  - 支柱的拔出数应在支柱总数的25%以下，且均匀分布。

  - 直径50m以上的油罐至少应有3个均布且不小于DN100的抽吸管口。抽吸口和罐底板的距离应小于50mm。

  - 惰性气体注入管线可分两处由罐顶或罐壁人孔通入罐内。

  - 泄漏试验时，应关闭真空表和真空压力信号发生器的总阀、真空泵阀、清洗机进口阀、水槽和真空罐的出入口阀。

  - 泄漏试验宜采用空气试压，压力为0.5Mpa，也可采用水试压。

  - 泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。以发泡剂检验不泄漏为合格。

  - 进行设备试运行，确认电动机、空压机、真空泵、清洗泵等运转正常。

- QHSE管理要求

  - 凡有作业人员进罐检查或作业时，油罐人孔外均须设专职监护人员，且一名监护人员不得同时监护两个作业点，严格按照QHSE管理制度执行：办理进入受限空间作业票。

  - 根据不同场所，选择的防毒用具和防护用品，其规格尺寸应保证佩戴合适，性能良好，在使用中必须严格遵守“产品说明书”中的各项事项。呼吸软管内外表面不应被油类等污染。

  - 防毒用具、防护用品及清罐工具每次使用之后，必须清洗干净。防毒用具和防护用品使用之前应仔细试验与检查，确保完好有效。

  - 严禁在作业场所用膳或饮水。作业人员每天饭前且下班后应在指定地点更衣洗澡。

  - 作业场所应备有人员抢救用急救箱，并应有专人值守。

  - 由于作业影响而使罐内油气浓度超过允许值时，作业人员应迅速撤离现场。重新通风，直到油气浓度降到规定值时，方可继续作业。

  - 当油罐及其作业场所油气浓度超过该油品爆炸下限的20％时，其35米范围（卧式油罐可缩小50％）内均为火灾和爆炸危险场所。进入该场所进行清罐作业时，必须做到引入该场所的电气设备及其安装，应符合国家有关的安全用电规定。在该场所应严防铁器等相撞击。

  - 当作业场所的油气浓度超过该油品爆炸下限的40％时，禁止入罐清洗作业。

  - 禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行油罐的通风或清洗作业。

  - 电气设备检查、试验时，必须在距作业油罐35米范围（卧式油罐可缩小50％）以外的安全地带进行。

  - 垫水或充水使用的进水管线，不应采用输油管线,以防油品进入罐内。

  - 油罐清洗作业前，应在作业场所的上风向处配置好适量的消防器材，现场消防值班人员应充分做好灭火的准备。

  - 清罐作业人员严禁穿着化纤服装。不得使用化纤绳索及化纤抹布等。气体检测人员必须穿着防静电服及鞋。

  - 当油气浓度超过该油品爆炸下限的20％时,清罐作业时严禁使用压缩空气，禁止使用喷射蒸汽及使用高压水枪冲刷罐壁或从油罐顶部进行喷溅式注水。

  - 引入油罐的空气、水及蒸汽管线的喷嘴等金属部份以及用于排出油品的胶管都应与油罐作电气连接，并应做好可靠的接地。引入罐内的金属管线，当法兰间电阻值大于0.03欧姆时，应进行金属跨接。

  - 机械通风机应与油罐做电气连接并接地。

  - 风管应使用不产生静电的材质,禁止使用塑料管；并应与罐底或地面接触，以使静电很快消散。

  - 清罐作业工作人员必须穿戴工作鞋和安全帽等防护用品。

  - 下列人员严禁从事清罐作业：

    - 在经期、孕期、哺乳期的妇女。

    - 有聋、哑、呆傻等严重生理缺陷者。

    - 患有深度近视、巅痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病和其他严重慢性病以及年老体弱不适应清罐作业者。

    - 有外伤疮口尚未愈合者。

  - 禁止与清罐作业无关人员进入施工现场。

  - 判定为危险废物的罐底泥必须妥善收集、采取密闭包装措施，在包装物上贴好标签，并建立相应台账。

  - 需有污油和罐底污泥分离措施。

  - 清罐过程中，应本着产废最小化的原则进行，减少罐底污泥、废吸油毡等其他废物产生。

  - 防止造成环境污染的应急方案和措施，并配备吸油毡、接油盆等应急物资。

- 储罐验收

  - 清洗后未更换储存介质的油罐一般应达到：

    - 清罐应达到罐壁（2米以下）及罐底板无明显铁锈、杂质、水痕、油垢，用洁布擦拭时，应不呈现显著的脏污油泥、铁钙痕迹,罐内达到动火条件。

    - 清罐结束后，施工场所及周边清扫干净；

    - 清洗过程中，不发生“跑、冒、滴、漏”清洗事件。

  - 清洗后更换储存介质的油罐应达到：

    - 清罐后储罐内彻底清洗干净，用洁布擦拭无脏污、油泥、油膜、铁锈痕迹，罐底、罐壁（油罐安全高度）、罐内管道内及其他附件无明显脏污油泥、油膜、铁钙痕迹，如有需求，可请质检部门对储罐进行检测。

    - 清罐结束后，施工场所及周边清扫干净。

    - 清洗过程中，不发生“跑、冒、滴、漏”清洗事件。

  - 验收合格后的油罐在有监督的条件下，立即封闭人孔、光孔等处，连接好有关管线，恢复油罐原来的系统。一般应采取谁拆谁装，谁装谁拆的作法以防止遗漏。

- 具体职责划分

| 内 容 | 业主 | 清洗单位 |
| --- | --- | --- |
| 单元装置平面布置图 | 提供 |  |
| 清洗技术要求 | 提供 |  |
| 清洗范围及管线系统明细 | 提供 |  |
| 管道流程图、P&ID以及管道表 | 提供 |  |
| 清洗工艺、工艺流程图、HSE等文件编制 |  | 负责 |
| 清洗工艺、工艺流程图、HSE等文件批准 | 审核 |  |
| 系统的清洗安排 | 协商 | 协商 |
| 清洗前的准备工作 |  | 负责 |
| 设备退料和隔离 | 负责 | 确认 |
| 清洗设备、清洗原料、工具、防护、测试和控制设备、辅助设备、消耗品等，以及人员。 |  | 负责 |
| 提供满足清洗条件的公用工程：水、电、汽、气等 | 提供 |  |
| 验证公用工程 |  | 确认 |
| 储罐需要拆除的附件拆除及回装（人孔、隔离盲板、温度、压力、液位）。 | 负责 |  |
| 临时配管 |  | 负责 |
| 清洗、治理 |  | 负责 |
| 清洗过程控制 | 监督 | 负责 |
| 清洗过程的监督并确认 | 监督 | 负责 |
| 清洗废液排放 | 监督 | 负责 |
| 废液如不具备管输条件，甲方负责指定存放位置。乙方负责协调罐车及装卸车。 | 负责 | 协助 |
| 清洗验收 | 确认 | 协助 |
| 系统复位 | 负责 | 协助 |
| 倒油管线等临时设施拆除 |  | 负责 |
| 竣工资料整理 |  | 负责 |
| 竣工资料验收 | 确认 | 负责 |

- 施工进度计划

| 序号 | 罐区 | 工艺 编号 | 储罐 名称 | 介质 | 改储介质 | 储罐高（米） | 储罐直径（米） | 单罐 容积 （m3） | 清罐时间 （天/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝析油罐区 | 61-T-203 | 凝析油 | 凝析油 | 凝析油 | 18.3 | 60 | 50000 | 35 |
| 2 | 成品重油罐区 | 61-T-501 | 沥青罐 | 沥青 | 沥青 | 17.8 | 40.5 | 20000 | 60 |
| 3 |  | 61-T-502 | 沥青罐 | 沥青 | 沥青 | 17.8 | 40.5 | 20000 | 60 |
| 4 |  | 61-T-506 | VGO罐 | VGO | 不合格船燃 | 17.8 | 40.5 | 20000 | 30 |
| 5 | 中间罐区 | 61-T-601 | 重重整液 | 重重整液 | 重重整液 | 16.58 | 30 | 10000 | 7 |
| 6 |  | 61-T-604 | C9+A | C9+A | C9+A | 16.58 | 30 | 10000 | 7 |
| 7 |  | 61-T-612 | 燃料油6 | 燃料油6 | 燃料油6 | 16.58 | 30 | 10000 | 10 |
| 8 | 日罐区 | 61-T-702 | 加氢重石脑油 | 加氢重石脑油 | 加氢重石脑油 | 16.58 | 21 | 5000 | 5 |
| 9 |  | 61-T-703 | 纯PDEB | 纯PDEB | 纯PDEB | 16.58 | 21 | 5000 | 5 |
| 10 |  | 61-T-710 | 抽提产品 | 抽提产品 | 抽提产品 | 15.4 | 17 | 3000 | 5 |
| 11 |  | 61-T-711 | 抽提产品 | 抽提产品 | 抽提产品 | 15.4 | 17 | 3000 | 5 |
| 12 |  | 61-T-715 | PX | PX | PX | 16.58 | 21 | 5000 | 5 |
| 13 |  | 61-T-721 | 轻污油 | 轻污油 | 轻污油 | 15.4 | 17 | 3000 | 10 |
| 14 |  | 64-T-102 | 燃料油3罐 | 燃料油3 | 5#工业白油 | 15.4 | 17 | 3000 | 10 |
| 15 | 燃料油罐区 | 64-T-103 | 燃料油3罐 | 燃料油3 | 重芳烃 | 15.4 | 17 | 3000 | 10 |
| 16 |  | 64-T-105 | 重污油 | 重污油 | 重污油 | 15.4 | 17 | 3000 | 10 |
| 17 |  | 64-T-110 | 燃料油3罐 | 燃料油3 | 燃料油3 | 12.64 | 11 | 1000 | 5 |
| 18 | PTA罐区 | V8301A | PX罐 | PX | PX | 20 | 46 | 30000 | 25 |
| 19 |  | 8303A | 醋酸罐 | 醋酸 | 醋酸 | 12.1 | 21 | 4000 | 10 |
| 20 |  | 1#污水提升池 | 污水提升池 | 含油污水 | 含油污水 | 7m*6m*4.5m |  | 189 | 15 |
| 21 |  | 3#污水提升池 | 污水提升池 | 含油污水 | 含油污水 | 6m*5m*4.5m |  | 135 | 15 |
| 22 |  | 凝析油地下罐 | 含油污水密闭罐 | 含油污水 | 含油污水 |  | 2.2 | 15 | 3 |
| 23 |  | 轻污油地下罐 | 含油污水密闭罐 | 含油污水 | 含油污水 |  | 2.2 | 15 | 3 |
| 24 |  | 61-T-306 | 加裂轻石脑油罐 | 加裂轻石脑油 | 加裂轻石脑油 | 18.3 | 60 | 50000 | 25 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上工期是按照罐内淤积物＜30cm为基准，单罐容积≥5000m3每增加10cm，工期顺延   3   天；单罐容积＜5000m3每增加10cm，工期顺延  2   天。

附件3：

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

双方就储罐清洗及检修服务年约工程工程/项目签订了 清洗检修服务 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及腾龙芳烃（漳州）有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件二   参选文件范本

福建福海创石油化工有限公司

2026-2027年度储运储罐清洗服务年约  项目

参选文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2025年12月

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1．参选人应按规定，向询比人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，参选文件（含商务、技术）一个包装、报价表一个包装,封口处均需加盖骑缝章。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

询比项目：

询比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称：                      （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

附件1、

1、参选单位企业概况（包含但不限于企业简介、营业执照、开户许可证、资质证书、拟投入本项目的人员信息、以往承揽类似业绩的合同等其他可以证明参选人具有良好业绩的相关材料，凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格）。

2、参选单位针对本项目提出的技术施工方案书（根据总体要求中产品目标、内容及技术性能要求编制）。

本部分内容由参选单位自行编制，不做格式要求。

附件2、

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的询比文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

（4）承诺函

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行询比文件规定的每一项要求：如我司中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为询比文件收取时间截止期后30个工作日，如我司中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职务：

联系方式：

被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

附件3、

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司2026-2027年度储运储罐（池）清洗服务年约项目公开自主询比，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2025年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

代  理  人：              （签字）性别：      年龄：        ；

身份证号码：                            职务：              ；

委托期限：       年    月    日至    年    月    日。

代理人电话：                  邮箱：                    ；

法定代表人：                签字）

参  选  人：                            （盖单位章）

年    月    日

附：代理人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

附件4、

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对 2026-2027年度储运储罐（池）清洗服务年约项目采购询比文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照询比文件、参选文件及合同的要求履行自身义务。

单位名称：（公章）

附件5、

参选报价单

报 价 单

（注：本报价单和附表需单独盖章密封）

参选单位： ____________________

项目名称： 2026-2027年度储运储罐（池）清洗服务年约项目

参选报价：总报价:         元

具体分项报价见附表“报价表”

注： 1）价格为含税价，税率：    %   ；

2）付款方式：  按询比文件内容要求执行  ；

参比人：      （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日

报价表：

| 储运罐区清罐油罐报价表（2026-2027年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 序号 | 油罐编号 | 介质名称 | 改储后介质名称 | 容积 (m3) | 储罐直径（m） | 储罐高度（m） | 储罐类型 | 氮封 | 保温伴热 | 综合单价 （万元） | 备注 | 清罐时长（天） |
| 1 | 61_T_203 | 凝析油 | 凝析油 | 50000 | 60 | 18.3 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 35 |
| 2 | 61_T_306 | 加裂轻石脑油 | 加裂轻石脑油 | 50000 | 60 | 18.3 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 储罐外防腐腐蚀 | 25 |
| 3 | 61_T_501 | 沥青 | 沥青 | 20000 | 40.5 | 17.8 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 更换加热盘管、劳动保护更换 | 60 |
| 4 | 61_T_502 | 沥青 | 沥青 | 20000 | 40.5 | 17.8 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 更换加热盘管、劳动保护更换 | 60 |
| 5 | 61_T_506 | 凝析油蜡油 | 不合格船燃 | 20000 | 40.5 | 17.8 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 改储介质、加热盘管消漏、更换劳动保护 | 30 |
| 6 | 61_T_601 | 重重整液 | 重重整液 | 10000 | 30 | 16.58 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 7 |
| 7 | 61_T_604 | C9+A | C9+A | 10000 | 30 | 16.58 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 更换劳动保护、罐壁消漏 | 7 |
| 8 | 61_T_612 | 燃料油6 | 燃料油6 | 10000 | 30 | 16.58 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 10 |
| 9 | 61_T_702 | 精制石脑油 | 精制石脑油 | 5000 | 21 | 16.58 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 罐壁消漏 | 5 |
| 10 | 61_T_703 | PDEB | PDEB | 5000 | 21 | 16.58 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 5 |
| 11 | 61_T_710 | 抽提产品 | 抽提产品 | 3000 | 17 | 15.4 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 5 |
| 12 | 61_T_711 | 抽提产品 | 抽提产品 | 3000 | 17 | 15.4 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 5 |
| 13 | 61_T_715 | PX | PX | 5000 | 21 | 16.58 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 5 |
| 14 | 61_T_721 | 轻污油 | 轻污油 | 3000 | 17 | 15.4 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 内浮盘损坏 | 10 |
| 15 | 64_T_102 | 燃料油3 | 5#工业白油 | 3000 | 17 | 15.4 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 改储介质 | 10 |
| 16 | 64_T_103 | 燃料油3 | 重芳烃 | 3000 | 17 | 15.4 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 改储介质 | 10 |
| 17 | 64_T_105 | 重污油 | 重污油 | 3000 | 17 | 15.4 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 10 |
| 18 | 64_T_110 | 燃料油3 | 燃料油3 | 1000 | 11 | 12.64 | 拱顶罐 | 无 | 保温伴热 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 5 |
| 19 | V8301A | PX | PX | 30000 | 46 | 20 | 内浮顶 | 氮封 | 无 |  | 消防环管更换 | 25 |
| 20 | V8303A | 醋酸 | 醋酸 | 4000 | 21 | 12.1 | 拱顶罐 |  | 无 |  | 劳动保护腐蚀严重 | 10 |
| 21 | 1#污水提升池 | 含有污水 | 含有污水 |  |  |  | 提升池 |  | 无 |  | 清理提升池内油泥 | 10 |
| 22 | 3#污水提升池 | 含有污水 | 含有污水 |  |  |  | 提升池 |  | 无 |  | 清理提升池内油泥 | 15 |
| 23 | 轻污油地下罐 | 含有污水 | 含有污水 | 15 |  |  | 密闭罐 | 氮封 | 无 |  | 清理罐内内油泥 | 0.2 |
| 24 | 凝析油地下罐 | 含有污水 | 含有污水 | 15 |  |  | 密闭罐 | 氮封 | 无 |  | 清理罐内内油泥 | 0.2 |
| 25 | 储罐底料清理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/吨 | 含车辆、装底料容器及机器具等所有转运费用 |  |
|  | 合计： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

以上综合单价为含税价格，税率为   %。清罐时长是指承包商具体工作的时间。